## Slide 1
FIDIC VE YİATS
HAZIRLAYAN: Ergun GÜNDÜZ

## Slide 2
FIDIC VE ÖNEMİ NEDİR
1
  FIDIC TÜRLERİ NEDİR?
  2
  YİATS NEDİR?
  4
  3
  YİATS KANUNİ DAYANAKLARI VE SÖZLEŞME MADDELERİ
  5
İÇERİKLER
  KARŞILAŞTIRMA

## Slide 3
FIDIC NEDİR?
FIDIC türkçe karşılık olarak Uluslararası Danışman Mühendisler Federasyonu anlamına gelir.
FIDIC, inşaat, mühendislik, altyapı ve büyük ölçekli proje yönetiminde kullanılan, uluslararası tanınırlığa sahip sözleşme standartlarını geliştiren ve yayımlayan bir organizasyondur. 1913 yılında İsviçre'de kurulan FIDIC, mühendislik ve inşaat sektöründeki projelerde adil, dengeli ve tarafların haklarını gözeten sözleşme çerçeveleri sunmak için çalışır.

## Slide 4
FIDIC'in temel amacı, uluslararası projelerde taraflar arasında adil bir denge kurarak, anlaşmazlıkları en aza indirmek ve projelerin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.
FIDIC AMAÇ VE ÖNEMİ
Bu sözleşmeler, özellikle farklı ülkelerde çalışan işveren ve yüklenici şirketlerin hukuki uyuşmazlıklardan kaçınmalarına ve projeyi zamanında ve bütçeye uygun şekilde tamamlamalarına yardımcı olur.

## Slide 5
FIDIC sözleşmeleri, özellikle altyapı projeleri, büyük ölçekli inşaatlar ve endüstriyel tesislerin yapımında yaygın olarak kullanılır.
Mühendislik ve İnşaat Sektöründeki Önemi
FIDIC sözleşmelerinde yer alan Dispute Adjudication Board (DAB) gibi uyuşmazlık çözüm mekanizmaları, tarafların anlaşmazlıklarını hızlı ve maliyetsiz bir şekilde çözmelerine yardımcı olur.

## Slide 6
FIDIC SÖZLEŞME TÜRLERİ
KIRMIZI
YEŞİL
SARI
GÜMÜŞ
BEYAZ

## Slide 7
KIRMIZI KİTAP
  Kapsam: Kırmızı Kitap, özellikle geleneksel müteahhitlik işlerinde (örn. inşaat, yol, köprü) tercih edilir.
  Özellikler: İşveren projeyi tasarlarken, yüklenici tasarıma uygun olarak inşaat işini üstlenir. Genelde, işverenin tasarım sorumluluğunda olduğu durumlar için uygundur.
  Öne Çıkan Özellikler: Bu sözleşme türü, işveren ve yüklenici arasındaki sorumlulukları ve maliyet yönetimini detaylandırır.

## Slide 8
  Kapsam: Tasarım ve inşaat işlerini kapsayan projelerde, örneğin altyapı veya endüstriyel tesis projelerinde kullanılır.
  Özellikler: Yüklenici, hem tasarım hem de inşaat işinden sorumludur, yani "design-build" projeleri için uygundur.
  Öne Çıkan Özellikler: Sarı Kitap, yüklenicinin daha fazla sorumluluk almasını gerektirir ve tasarım değişiklikleri gibi esneklikler sağlar.
SARI KİTAP

## Slide 9
  Kapsam: Anahtar teslim projeler, özellikle riskin yükleniciye verildiği projeler için uygundur (örn. büyük altyapı projeleri, endüstriyel tesisler).
  Özellikler: Yüklenici, projeyi belirli bir bütçeye ve sürede tamamlama taahhüdünde bulunur, bu nedenle riskin çoğu yüklenicidedir.
  Öne Çıkan Özellikler: Sabit fiyatlı projelerde kullanılır ve zamanında teslim, maliyet kontrolü gibi sıkı yönetim gerektirir.
GÜMÜŞ KİTAP

## Slide 10
  Kapsam: Küçük ölçekli ve daha kısa süreli projeler için uygundur.
  Özellikler: Sözleşme basit yapılıdır ve daha az sayfa içerir, böylece hızlıca uygulanabilir.
  Öne Çıkan Özellikler: Yeşil Kitap, daha az kapsamlı işler için tasarlanmıştır ve kısa süreli projeler için pratik bir çözümdür.
YEŞİL KİTAP

## Slide 11
  Kapsam: Mühendislik ve danışmanlık hizmet sözleşmelerinde kullanılır.
  Özellikler: Danışman ile müşteri arasında yapılan işin kapsamını, süresini ve maliyetleri tanımlar.
  Öne Çıkan Özellikler: FIDIC’in danışmanlık hizmetleri için geliştirdiği bir standart sözleşme olan Beyaz Kitap, projelerde danışman mühendislerin görev tanımını ve sorumluluklarını belirler.
BEYAZ KİTAP

## Slide 12
Ana Sözleşme
Kabul Mektubu
Teklif Mektubu
Sözleşme Özel Şartları
Sözleşme Genel Şartları
Teknik Şartnameler ve Çizimler
İşveren Talepleri
Uyuşmazlık Çözüm Mercii Anlaşması
FIDIC SÖZLEŞME YAPISI

## Slide 13
İşveren, müteahhit ve mühendis taraflarının görev ve sorumlulukları

## Slide 14
Mahkeme: Ticaret Mahkemesi
Konusu: Asıl dava, taraflar arasında 12.08.1992 tarihinde imzalanan bir eser sözleşmesine dayanarak ödenmeyen hakediş bedelleri, fiyat ve kur farkı taleplerinin tahsilini konu alır. Yargılama sürecinde taraflar, anlaşmazlık üzerine fesih sürecine gitmiş ve davalar birleştirilmiştir. Mahkemece, tarafların iddialarını desteklemek için bilirkişi incelemesi yapılmış ancak bilirkişi raporlarında tutarsızlık ve usul eksiklikleri bulunmuştur.
Ana Karar:
1. Bilirkişi incelemesinde eksiklikler ve usule aykırı durumlar saptanmış; bilirkişilerin daha önce davada görev almış olması ve haklarında güvenilirlik sorunu oluşması nedeniyle raporlar geçersiz sayılmıştır.
2. Mahkeme, taraflar arasında fesih kesin hesabının tam olarak çıkarılmadığı ve mevcut bilirkişi raporlarının güvenilir ve yeterli olmadığı gerekçesiyle yeniden bilirkişi atanmasına karar vermiştir.
EMSAL DAVA

## Slide 15
Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme (YİATS), Türkiye’de kamu yapım işlerinin ihale süreçlerini düzenlemek için kullanılan bir standart sözleşmedir. Bu sözleşme modeli, kamuya ait projelerde işveren (idare) ile yüklenici arasındaki hak ve yükümlülükleri belirler, belirli bir süre ve bütçeye uygun olarak projenin tamamlanmasını amaçlar.
YİATS NEDİR?

## Slide 16
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, kamu kurumlarının yapım, mal veya hizmet alımlarında ihale sürecini düzenler. Bu kanun, ihalelerin duyurulması, tekliflerin toplanması ve değerlendirilmesi gibi adımlarda uyulması gereken esasları belirleyerek rekabet ve şeffaflığı sağlar.
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ise ihale süreçlerinde yüklenici ile yapılacak sözleşmelerin koşullarını düzenler. Bu kanun, tarafların hak ve yükümlülüklerini açıkça tanımlar ve anlaşmazlık durumlarında tarafların haklarının korunmasına yardımcı olur.
Yapım İşleri Ait Tip Sözleşmeleri (YİATS), bu iki kanun çerçevesinde rekabet, güvenilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda yürütülür ve ihale sürecinin sağlıklı bir biçimde işlemesine katkı sağlar.
KANUNİ DAYANAKLAR

## Slide 17
İşin Süresi ve Tamamlanma Tarihi
İşin başlama ve bitiş tarihlerini belirler. İşin süresine ilişkin yapılan belirlemeler, işin tamamlanması için gerekli tüm adımların planlanmasını sağlar ve işin gecikmesi halinde uygulanacak prosedürler sözleşmede açıklanır.
Teminatlar
Yükleniciden alınacak olan kesin teminat ve varsa avans teminatı gibi güvence bedellerini tanımlar. Teminatlar, işin belirlenen şartlarda yürütülmesini sağlamayı amaçlar.
SÖZLEŞME MADDELERİ

## Slide 18
Gecikme Cezaları
İşin belirlenen sürede tamamlanmaması halinde yükleniciye uygulanacak cezalar düzenlenmiştir. Bu cezalar, işin zamanında tamamlanmasını teşvik etmek için kullanılır ve her bir gecikme günü için belirli bir oranda ceza bedeli uygulanır.
İşin Teslimi
Projenin tamamlanması durumunda işin teslim süreci, kabul prosedürleri ve işin kalitesine ilişkin gereklilikleri düzenler. Teslim sürecinde işin eksiksiz ve şartnamelere uygun olarak yapılması önemlidir; kabul komisyonu tarafından yapılan incelemelerden sonra iş, resmî olarak teslim alınır.
SÖZLEŞME MADDELERİ

## Slide 19
Davacı, 22.08.2011 tarihli İzmir Emniyet Müdürlüğü Çankaya Hizmet Binası Restorasyonu ile ilgili imzalanan eser sözleşmesine dayanarak çeşitli alacak taleplerinde bulunmuştur. Bu talepler arasında, personel bildiriminin geç yapılması nedeniyle kesilen haksız cezanın iadesi, birim fiyatların sözleşmeye aykırı uygulanması sebebiyle ödenecek miktarın tahsili, geçici kabul eksikliklerinden kaynaklanan cezaların geri alınması, hakedişlerin geç ödenmesi nedeniyle faiz ve maliyet artışlarının tahsil edilmesi bulunmaktadır.
Yerel mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vermiş, ancak taraf vekillerinin bu kararı istinaf etmesi üzerine, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi, yapılan itirazları esastan reddetmiştir.
Yargıtay, eser sözleşmesine ilişkin incelemenin Yapım İşleri Genel Şartnamesi yerine, sözleşmenin ekleri arasında yer alan Uygulama İşleri Genel Şartnamesi'ne dayanarak yapılması gerektiğine vurgu yapmıştır. Raporun hükme esas alınmasında hatalar bulunduğu ve eksik inceleme yapıldığı belirlenmiştir. Mahkeme, tarafların taleplerinin doğru şekilde değerlendirilmesi için uzman bir bilirkişi heyetinden yeni bir rapor alınmasını istemiştir.
Yargıtay, yerel mahkeme kararını eksik inceleme nedeniyle bozmaya ve gerekli incelemelerin yapılmasını sağlamak üzere dosyanın yeniden incelenmesine karar vermiştir. Ayrıca, duruşma vekalet ücreti ve harçların geri iadesine dair düzenlemelerde bulunulmuştur.
EMSAL DAVA

## Slide 20
İstanbul Anadolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 05.09.2013 tarihli ve 2011/678-2013/315 sayılı kararında, davacı taraf, 03.11.2010 tarihli eser sözleşmesine dayalı olarak İstanbul Kartal’daki bazı okulların boya ve badana işlerini üstlendiğini, ihaledeki işleri tamamlayarak teslim ettiğini, ayrıca ihale bedelini aşan ek imalatlar yaptığını, ancak bu işlerin bedellerinin kendisine ödenmediğini ileri sürerek alacak talebinde bulunmuştur. Davacı, dava sırasında 10.000 TL olarak talep ettiği bedeli ıslah yoluyla 674.716,97 TL'ye yükseltmiş ve mahkeme, davanın bu miktar üzerinden kabulüne karar vermiştir.
Davalı taraf, bu kararı temyiz ederek, eserin sözleşme dışı ek imalatlar için ödenmesi gereken bedelin hatalı hesaplandığını ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine uygun olarak belirlenmediğini öne sürmüştür. Dosyanın temyiz incelemesinde, mahkeme tarafından hükme esas alınan bilirkişi raporunun, sözleşme dışı imalat bedellerinin hesaplanmasında Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin ilgili maddelerinin göz önünde bulundurulmadığı ve bu nedenle kararın eksik incelemeye dayandığı anlaşılmıştır.
Yargıtay, taraflar arasında düzenlenen sözleşmenin ekinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin de bulunduğuna dikkat çekerek, sözleşme dışı imalatların bedelinin bu şartnamede belirtilen ilke ve oranlar doğrultusunda hesaplanması gerektiğini vurgulamıştır. Bu kapsamda, sözleşmenin düzenlendiği tarihte yürürlükte olan 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 410 ve devamı maddelerine göre, sözleşme dışı imalat bedellerinin vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca yerel piyasa rayiçleri dikkate alınarak hesaplanması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak Yargıtay, temyiz eden davalı lehine hükmün bozulmasına ve ödediği temyiz peşin harcının iadesine karar vermiştir. Kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceği de belirtilmiştir.
EMSAL DAVA

## Slide 21
YİATS
FIDIC
Uluslararası projeler ve çok uluslu mühendislik-inşaat projelerinde tercih edilir. Karmaşık, büyük ölçekli projeler için uygundur.
Türkiye’deki kamu yapım işlerinde kullanılır ve uluslararası geçerliliği yoktur.
Ülkeden ülkeye değişen yasal temellere dayanır. Anlaşmazlık çözümü tahkimle yapılır.
Türkiye’de 4734 ve 4735 sayılı kanunlara dayanır, idari mahkemelerde çözülür.
Farklı projeler için Kırmızı, Sarı, Gümüş Kitap gibi seçenekler sunar.
Tek tip bir modeldir, projeye özel düzenlemelere izin vermez.
Dengeli bir risk dağılımı sağlar, türüne göre riskler taraflar arasında paylaştırılır.
Risklerin çoğu yükleniciye yüklenir, kamu kurumları lehine düzenlenmiştir.
DAB (İhtilaf Çözüm Kurulu) ve tahkim gibi mekanizmalar ile uluslararası çözüm yolları sunar.
Türkiye’de idari yargı sistemine dayanır; süreçler uzun ve maliyetlidir.

## Slide 22
FIDIC, uluslararası projelerde esnekliği, taraflar arası adil risk dağılımı ve tahkim gibi uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle öne çıkarken; YİATS, Türkiye’deki kamu yapım işlerine özel, kamu yararını gözeten, ancak esneklik açısından daha sınırlı bir modeldir.
Bu iki modelin özellikleri, projelerin ihtiyaçlarına göre tercih edilmesini sağlar. FIDIC, uluslararası projelerde daha çok tercih edilirken, YİATS Türkiye’deki kamu projelerinde zorunlu olarak kullanılır.
ÖZETLE

## Slide 23
TEŞEKKÜRLER